Еженедельный отчёт по проекту «Программа тренажёр по школьному предмету»

- 9 -- 16 ноября

Цель: Подготовка концепции и постановка задач.

- Проведение анализа существующих образовательных платформ и тренажёров.

- Определение целевой аудитории и основных требований пользователей.

- Разработка предварительного плана проекта.

Результат: Подготовлен предварительный концепт программы, определены ключевые требования.

- 17 -- 23 ноября

Цель: Распределение ролей в команде.

- Распределение обязанностей среди членов команды.

- Начало формирования технического задания.

Результат: Распределены роли, начато формирование ТЗ.

- 24 -- 30 ноября

Цель: Анализ содержания учебного материала.

- Изучение учебной программы по выбранному предмету.

- Сбор и систематизация необходимых учебных материалов.

- Составление списка теоретического и практического материала.

Результат: Проанализирован учебный материал, подготовлены учебные модули.

- 1 -- 7 декабря

Цель: Создание прототипа интерфейса.

- Проектирование структуры программы.

- Разработаны макеты страниц и интерфейс.

- Обсуждение и согласование дизайна с командой.

Результат: Готов прототип интерфейса и навигационной системы.

- 8 -- 14 декабря

Цель: Реализация базового функционала.

- Настройка серверной части приложения.

- Интеграция базы данных.

- Написание первых модулей программирования.

Результат: Основные компоненты инфраструктуры готовы, написана первая версия программного ядра.

- 15 -- 21 декабря

Цель: Тестирование базовой версии продукта.

- Проверка работоспособности разработанных компонентов.

- Исправление ошибок и оптимизация производительности.

- Тестирование исправленной программы.

Результат: Выявлено большинство критичных багов, выполнена первая итерация тестирования.

- 22 -- 28 декабря

Цель: Добавление новых функций и улучшение UI.

- Расширение функциональности программы.

- Оптимизация графического оформления и удобства пользования.

- Улучшение взаимодействия пользователя с системой.

Результат: Программа получила новые возможности, улучшен дизайн и удобство интерфейса.

- 29 декабря -- 4 января

Цель: Завершение первой версии продукта.

- Финальное тестирование всех компонентов.

- Выявление новых ошибок.

- Попытки исправления ошибок.

Результат: Первая версия продукта нуждается в доработке.

- 5 -- 11 января

Цель: Завершение первой версии продукта.

- Устранение оставшихся недостатков и доработок.

- Тестирование продукта.

- Оформление документации.

Результат: Оформлена документация, исправлены ошибки

- 12 -- 18 января

Цель: Презентация промежуточных результатов.

- Организация демонстрационного показа программы для заинтересованных сторон.

- Обратная связь от потенциальных пользователей и партнёров.

- Подведение итогов первого этапа разработки.

Результат: Продукт представлен, получены рекомендации по улучшению.

- 19 -- 25 января

Цель: Доработка программы согласно рекомендациям.

- Анализ полученной обратной связи.

- Внесение изменений в структуру и функциональность программы.

- Дополнительное тестирование обновлений.

Результат: Учтены пожелания пользователей, программа прошла дополнительное тестирование.

- 26 января -- 1 февраля

Цель: Расширение контента и добавление новых заданий.

- Создание дополнительных тестов и упражнений.

- Заполнение контентной частью программу.

- Повышение качества предоставляемого материала.

Результат: Увеличен объём учебного материала, разработаны дополнительные упражнения.

- 2 -- 8 февраля

Цель: Дальнейшее развитие и расширение возможностей.

- Инновационные подходы к обучению и мотивации учеников.

- Новые форматы уроков и занятий.

- Совершенствование алгоритмов оценки знаний.

Результат: Программе добавили больше игровых элементов и мотивирующих инструментов.

- 9 -- 15 февраля

Цель: Адаптация программы под разные уровни подготовки.

- Модификация программы для поддержки разных уровней подготовки учащихся.

- Возможность индивидуального подхода к каждому ученику.

- Персонализация рекомендаций и заданий.

Результат: Реализована система персонализации обучения.

- 16 -- 22 февраля

Цель: Финальная подготовка к выпуску.

- Полное тестирование финальной версии.

- Корректировка найденных ошибок.

- Утверждение конечной версии продукта.

Результат: Выполнено полное тестирование, продукт готов к запуску.

- 23 февраля -- 1 марта

Цель: Выпуск бета-версии и сбор отзывов.

- Релиз ограниченного количества копий программы для опытных учителей и школьников.

- Анализ реакции пользователей и выявление возможных проблем.

- Оценка готовности к полноценному релизу.

Результат: В результате бета-теста были выявлены новые ошибки.

- 2 – 8 марта

Цель: Устранение ошибок.

- Попытки исправления ошибок.

- Устранение оставшихся недостатков и доработок.

- Тестирование продукта.

Результат: Готовность к новому бета-тесту.

- 9 – 15 марта

Цель: Выпуск бета-версии и сбор отзывов.

- Релиз ограниченного количества копий программы для опытных учителей и школьников.

- Анализ реакции пользователей и выявление возможных проблем.

- Оценка готовности к полноценному релизу

Результат: Бета-тест, получено положительное мнение большинства участников.

- 16 – 22 марта

Цель: Официальный релиз и продвижение продукта.

- Окончательная проверка перед официальным выпуском.

- Организационная работа по продвижению программы.

- Поддержка сообщества и обратная связь от педагогов и учащихся.

Результат: Программа официально запущена, начала активно использоваться педагогами и учениками школ.

Таким образом, проект прошёл полный цикл разработки и достиг своей цели — создание эффективного образовательного инструмента для повышения успеваемости школьников.